КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

ИЛАНСКИЙ РАЙОН

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности Иланского района

РЕШЕНИЕ

от 14.03.2023г.                              г.Иланский                                               № 7

Об обеспечении безопасного прохождения весеннего половодья и паводков на территории Иланского района в 2023 году

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты населения, обеспечения безопасной жизнедеятельности, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов, безаварийного пропуска паводковых вод через гидротехнические сооружения района, предотвращения разрушений дорог, подтопления населённых пунктов и других возможных последствий весеннего паводка 2023 года, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иланского района РЕШИЛА:

- Утвердить комплексный план рекомендуемых мероприятий Иланского районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края по защите населения, обеспечению безопасной жизнедеятельности, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в паводкоопасный период 2023 года (приложение № 1).

- Утвердить состав межведомственного оперативного штаба по организации безаварийной работы в период прохождения паводкоопасного периода на территории Иланского района (приложение № 2).

- Оперативному штабу организовать контроль за подготовкой Иланского района к пропуску весеннего половодья.

- Главам поселений Иланского района:

обеспечить контроль за выполнением комплексного плана;

организовать контроль за проведением превентивных мер, направленных на минимизацию ущерба от прохождения паводка подрядными организациями, выполняющими работы по содержанию муниципальной улично-дорожной сети и объектов муниципальной собственности;

в целях осуществления контроля за подготовкой, безаварийным прохождением весеннего паводкового периода, подтопления населения и объектов экономики, а также готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, до 01.04.2023 принять распорядительные документы по созданию рабочих групп с назначением ответственных исполнителей;

до 01.04.2023 заключить договора с организациями по привлечению сил и специализированных средств на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на подведомственных территориях и утвердить сводный реестр привлечения сил и средств;

активизировать работу по обеспечению готовности и безопасности к паводку эпидемиологически значимых объектов водоснабжения, канализации, очистке дренажных отводящих траншей, полигонов бытовых отходов, скотомогильников, выгребных ям, надворных и общественных туалетов;

через управляющие компании и ТСЖ организовать своевременную очистку от снега придомовых территорий многоквартирных домов;

до 10.04.2023 через главного специалиста отдела по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации Иланского района, проинформировать комиссию о выполненных мероприятиях.

- КГБУЗ «Иланская районная больница» (Я.Е. Лучкив) обеспечить планирование запаса медицинского оборудования и лекарственных средств, в том числе препаратов, необходимых для экстренной профилактики населения по эпидемическим показаниям на случай возникновения возможных чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего паводка.

- Руководителям предприятий, организаций и учреждений не зависимо от форм собственности на территории района, своими силами и за счет своих средств организовать не допущение подтопления подведомственных объектов и территорий.

- Контроль за исполнением решения комиссии возложить на заместителя Главы Иланского района по оперативным вопросам Ю.П. Крутских.

Глава района,

председатель районной КЧС и ОПБ                                       О.А. Альхименко

Приложение № 1

к решению районной КЧС и ПБ от 14.03.2023 № 7

Комплексный план

рекомендуемых мероприятий Иланского районного звена ТП РСЧС по защите населения, обеспечению безопасной жизнедеятельности, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в паводкоопасный период 2023 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать комиссионное обследование состояния безопасности бесхозяйных гидротехнических сооружений (далее - ГТС). | Главы поселений, собственники ГТС | До 01.04.2023 |
| 2. | Организовать выявление бесхозяйных ГТС, при выявлении направлять в Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края в отношении бесхозяйных ГТС, расположенных на территории соответствующего муниципального образования следующие данные о бесхозяйных ГТС: технические параметры, описание дефектов с приложением фотоматериалов, количество населения в зоне затопления, расстояние до ближайшего населенного пункта, наличие (отсутствие) дороги, с указанием типа покрытия (асфальт, грунт), а также потребности в формировании запасов аварийных грунтов и возможных подрядчиках исполнения работ. | Главы поселений | постоянно |
| 3. | Обеспечить контроль за состоянием, эксплуатацией и безопасным функционированием ГТС всех форм собственности. | Собственники ГТС, главы поселений | постоянно |
| 4. | Ограничить условия эксплуатации ГТС, в т.ч. выполнение принудительного спуска аварийных прудов и малых водохранилищ при развитии неблагоприятных гидрологических и метеорологических условий, а также в случаях нарушений законодательства о безопасности ГТС. | Собственники ГТС, главы поселений | До 01.04.2023 |
| 5. | Провести проверки готовности сил и средств | Собственники ГТС, главы поселений | До 01.04.2023 |
| 6. | Провести проверки скотомогильников на соответствие требованиям санитарно-ветеринарных правил; обеспечить контроль за недопущением размещения скотомогильников в водоохранных зонах и на затопляемых и подтопляемых территориях. | КГКУ «Иланский отдел ветеринарии», главы поселений | До 01.04.2023 |
| 7. | Принять меры по не допущению попадания талых (сточных) вод в источники питьевого водоснабжения (уборка снега, обустройство траншей, обводных канав и т.д.); | Главы поселений | постоянно |
| 8. | Обеспечить контроль за хранением минеральных удобрений и агрохимикатов. | Отдел сельского хозяйства и продовольствия Администрации Иланского района, руководители сельхозпредприятий, главы поселений | До 01.04.2023 |
| 9. | Организовать контроль за проведением превентивных мер, направленных на минимизацию ущерба от прохождения паводка подрядными организациями, выполняющими работы по содержанию муниципальной улично-дорожной сети и объектов муниципальной собственности. | Главы поселений | В период паводка |
| 10. | Обеспечить доведение до населения информации о мероприятиях по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в 2022 году. Обеспечить оперативное информирование населения о сложившейся и прогнозируемой паводковой обстановке через средства массовой информации и путем проведения сходов граждан. | Главы поселений | В период паводка |
| 11. | Обеспечить постоянный мониторинг за гидрологической обстановкой | МКУ «ЕДДС – 112 Иланского района», главы поселений | В период паводка |
| 12. | Организовать установку временных водомерных постов наблюдения за паводковой обстановкой в населённых пунктах, расположенных на водоёмах, а так же контроль за уровнем воды на затороопасных участках рек и на участках рек вблизи населенных пунктов, где отсутствуют постоянные водомерные посты с передачей информации в дежурную смену единой дежурно-диспетчерской службы Иланского района. | МКУ «ЕДДС – 112 Иланского района», главы поселений | В период паводка |
| 13. | Организовать проведение разъяснительной работы с населением о необходимости очистки водостоков на территории частных подворий. | Главы поселений | До 01.04.2023 |
| 14. | Организовать подготовку персонала единой дежурной диспетчерской службы для обработки вызовов в рамках функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», в том числе по сценариям неблагоприятно складывающейся гидрологической обстановки. | Руководитель МКУ «ЕДДС – 112 Иланского района», главный специалист по ГО и ЧС Администрации Иланского района | До 01.04.2023 |
| 15. | Обеспечить наличие аварийных запасов грунтов и закрепленной техники для оперативного устранения повреждений ГТС в пониженных местах. | Руководитель Канского филиала № 1 ГП «КрайДЭО» | До 01.04.2023 |
| 16. | Обеспечить необходимый запас резервов финансовых и материальных ресурсов для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения. | Главы поселений | До 01.04.2023 |
| 17. | Заблаговременно предусмотреть места временного размещения граждан на случай возможной эвакуации, места складирования эвакуируемого имущества, места размещения выводимого из подтапливаемой зоны скота, а также площадки на возвышенностях вблизи подтапливаемых населенных пунктов для возможного размещения на них дополнительных палаточных городков. | Главы поселений | До 01.04.2023 |
| 18. | Обеспечить готовность водоочистных и канализационных сооружений. | Руководитель территориального участка Красноярской ДТВ – филиала ОАО «РЖД», главы поселений | До 01.04.2023 |
| 19. | Организовать своевременную уборку снегозапасов с территории муниципальных образований. | Главы поселений, управляющие компании ТСЖ | До 01.04.2023 |

Приложение № 2

к решению КЧС и ОПБ Иланского района

от 14.03.2023 № 7

Состав межведомственного оперативного штаба по организации безаварийной работы в период прохождения паводкоопасного периода на территории Иланского района

| Крутских Юрий Петрович | - заместитель Главы Иланского района по оперативным вопросам, руководитель штаба |
| --- | --- |
| Члены штаба: |  |
| Воробьев Виктор Михайлович | - главный специалист отдела по ГО, ЧС и ПБ Администрации Иланского района, секретарь штаба; |
| Афонин Вадим Владимирович | - начальник ПСЧ-46 ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю», майор внутренней службы (по согласованию); |
| Барсуков Дмитрий Никифорович | - руководитель МКУ «ЕДДС – 112 Иланского района»; |
| Дворников Сергей Николаевич | - директор Канского филиала № 1 ГП «КрайДЭО» (по согласованию); |
| Ермилов Андрей Александрович | - заместитель начальника территориального участка Красноярской ДТВ – филиала ОАО «РЖД» (по согласованию); |
| Максаков Владимир Владимирович | - Глава города Иланский (по согласованию); |
| Бурин Игорь Викторович | - начальник ОГИБДД отдела МВД России по Иланскому району, майор полиции (по согласованию) |