### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2019	               г. Иланский	                № 585-п

О внесении изменений в постановление Администрации Иланского района Красноярского края от 31.10.2014 № 1459-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие строительства и обеспечение градостроительной деятельности на территории Иланского района»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Иланского района от 09.04.2015 № 342-п «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Иланского района, их формирования и реализации» в редакции от 01.10.2018 № 430-п), постановлением Администрации Иланского района от 26.08.2013 № 792-п «О перечне муниципальных программ Иланского района на 2014 год и плановый период до 2016 года» (в редакции от 31.07.2018 № 346-п), на основании ст. 34 Устава Иланского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Иланского района Красноярского края от 31.10.2014 № 1459-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие строительства и обеспечение градостроительной деятельности на территории Иланского района» (в редакции от 20.03.2018 № 112-п) следующее изменение:

муниципальную программу Иланского района «Развитие строительства и обеспечение градостроительной деятельности на территории Иланского района» изложить в новой редакции согласно приложению.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Опубликовать постановление в районной газете «Иланские вести» и разместить на «Официальном сайте Администрации Иланского района Красноярского края» (http://ilansk-adm.org/).

- Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава  района	                                                                О.А. Альхименко

Приложение

к постановлению

Администрации района

от   30.10.2019 № 585-п

Приложение

к постановлению

Администрации района

от 31.10.2014 № 1459-п

Муниципальная программа

«Развитие строительства и обеспечение градостроительной деятельности на территории Иланского района»

- 1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Развитие строительства и обеспечение градостроительной деятельности на территории Иланского района» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление Администрации Иланского района от 01.08.2013 года № 721-п «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Иланского района, их формировании и реализации»; постановление Администрации Иланского района от 09.04.2015 № 342-п «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Иланского района, их формировании и реализации, Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ в Иланском районе»(с изм. от 01.10.2018 № 430-п); постановление Администрации Иланского района от 26.08.2013 года № 792-п «О перечне муниципальных программ Иланского района на 2014 год и плановый период до 2016 года» (с изменениями от 31.07.2018 № 346-п). |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Иланского района Красноярского края |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Отдел архитектуры и градостроительства», в период с 02.10.2015 муниципальное казенное учреждение «Отдел архитектуры и градостроительства» |
| Перечень отдельных мероприятий программы | 1. Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки городских и сельских поселений района. 2. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований района. 3. Обеспечение жильем молодых семей в Иланском районе. 4. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия. |
| Цели муниципальной программы | Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Иланском районе |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание условий для увеличения объема ввода жилья. 2. Поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 3. Создание условий для эффективного, ответственного и профессионального управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2030 годы (без выделения этапов) |
| Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы, значения целевых показателей на долгосрочный период | Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда 0,6% к 2020 году; площадь земельных участков, предоставленных в отчетном периоде для строительства в расчете на 10000 человек населения 5,2 га к 2020году; доля муниципальных образований района на территории которых разработаны генеральные планы 20% к 2017 году; доля актуализированных документов территориального планирования 100% к 2018 году; обеспечение жильем нуждающихся семей 3 единицы к 2015 году; уровень исполнения расходов за счет средств краевого и районного бюджетов 5 балов ежегодно; соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности 5 балов ежегодно; доля прошедших повышение квалификации в течении года 25 процентов ежегодно; количество оказанных муниципальных услуг 140 единиц к 2018 году. Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значений целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложениях 1, 2 к паспорту муниципальной программы |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы | Общий объем финансирования программы: всего – 29828,294 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: за счет средств районного бюджета – 16641,594тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2014 г. – 1250,0 тыс. рублей; 2015 г. – 1155,1 тыс. рублей; 2016 г. – 1324,794 тыс. рублей; 2017 г. – 1893,1 тыс. рублей; 2018 г. – 1898,2 тыс. рублей; 2019 г. –2470,0 тыс. рублей; 2020г. – 2216,8 тыс. рублей; 2021г. – 2216,8 тыс. рублей; 2022г. – 2216,8 тыс. рублей. за счет средств краевого бюджета –7808,1 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2014 г. – 582,1 тыс. рублей; 2015 г. – 1422,8 тыс. рублей; 2016 г. – 1284,3 тыс. рублей; 2017 г. – 2466,2 тыс. рублей; 2018 г. – 1052,7 тыс. рублей; 2019 г. – 1000,0 тыс. рублей;. за счет средств федерального бюджета – 795,7 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2014 г. – 240,2 тыс. рублей; 2015 г. – 555,5 тыс. рублей; за счет средств бюджетов поселений – 4582,9 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2014 г. – 527,1 тыс. рублей; 2015 г. – 877,0 тыс. рублей; 2016 г. – 755,0 тыс. рублей; 2017 г. – 248,8 тыс. рублей; 2018 г. – 435,0 тыс. рублей; 2019 г. – 435,0 тыс. рублей; 2020 г. – 435,0 тыс. рублей; 2021 г. – 435,0 тыс. рублей; 2022 г. – 435,0 тыс. рублей. |

2. Характеристики текущего состояния в сфере развития строительства и обеспечения градостроительной деятельности с указанием основных показателей социально-экономического развития Иланского района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы

Разработка муниципальной программы «Развитие строительства и обеспечение градостроительной деятельности на территории Иланского района» (далее – муниципальная программа) вызвана необходимостью продолжения формирования утвержденного комплекса документов развития территорий Иланского района в целях решения стратегических и повседневных задач управления территорией, на которых будут осуществляться инвестиционные проекты.

Документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими управленческих решений и реализации таких решений.

Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - ГрК РФ) определено, что с 1 января 2010 года не допускается выдача разрешений на строительство капитального строительства при отсутствии правил землепользования и застройки, подготовка которых осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования.

В соответствии с изменениями, внесенными пунктом «в» части 1 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2012 № 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Федеральный закон от 29.12.2004 № 191 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил землепользования и застройки применительно к муниципальным районам до 30 июня 2013 года, к городским поселениям и городским округам до 31 декабря 2013 года, к сельским поселениям до 1 июня 2014 года.

По состоянию на 01.01.2014 ни одно из 10 муниципальных образований, входящих в состав Иланского района, не имеют утвержденного генерального плана. Правила землепользования и застройки поселений района утратили актуальность и нуждаются в доработке.

При этом на территории района отмечается стабильный рост объема ввода жилья. По итогам 2014 года было введено 3290,3 кв. метров жилья против 1859,5 кв. метров в 2013 году и 1234,0 кв. метров в 2012 году.

В целях обеспечения надлежащего планирования развития поселений Иланского района, комплексного освоения земельных участков для жилищного строительства в рамках исполнения ГрК РФ необходимо осуществление планомерной работы по обеспечению территорий Иланского района необходимыми документами территориального планирования.

Отсутствие в Иланском районе обновленных документов территориального планирования поселений района, а так же самого района приводит в реальных условиях к необходимости принятия решений на материалах, не соответствующих современным социально-экономическим и правовым условиям.

Необходимо отметить, что в настоящее время отмечается большой интерес со стороны различных инвесторов к территориям Иланского района и повышенный спрос на земельные участки как для жилищного строительства, так и для создания и развития сферы услуг, наибольший интерес имеют г. Иланский и Карапсельский сельский совет.

Так в 2014 году на территорию Иланского района привлечен инвестор для строительства двух 29-ти квартирных жилых домов (ожидаемый срок ввода 2015-2016 годы).

В рамках инвестиционной программы «Комплексное развитие участка Междуреченск-Тайшет», реализуемой ОАО «РЖД» на 4272-4374 км Транссибирской железной дороги, предусмотрено строительство четного парка на станции Иланская с общей суммой инвестиций 14,0 млрд. рублей и сроком реализации 2015-2016 годы. Кроме того, в рамках инвестпрограммы в 2017-2020 годах планируется строительство нового железнодорожного вокзала на станции Иланская с общей суммой инвестиций 271,0 млн. рублей.

Таким образом, обеспечение финансирования разработки проектов планировки и межевания территорий населенных пунктов не только позволит упорядочить и упростить деятельность, связанную с подготовкой земельных участков к строительству, но и даст возможность принимать взвешенные и эффективные решения по привязке и размещению объектов, улучшающих условия проживания населения, и позволит планировать этапность их реализации.

Также необходимо отметить, что в Иланском районе особое внимание уделяется реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05 2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» путем участия в рамках федеральных целевых программ в мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в рамках ФЦП «Жилище» и государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края».

На момент реализации муниципальной программы в Иланском районе признаны нуждающимися 50 молодых семей. Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, является одной из первоочередных задач государственной жилищной политики, решение которой позволит укрепить семейные отношения, снизить социальную напряженность в обществе, создать условия для формирования активной жизненной позиции молодежи, улучшить демографическую ситуацию в Иланском районе.

На реализацию муниципальной программы могут оказать влияние следующие виды рисков, способные создать препятствия для достижения заявленных целей и задач:

финансовые риски, обусловленные снижением либо отсутствием финансирования мероприятия муниципальной программы за счет средств бюджетов всех уровней;

организационные и управленческие риски, обусловленные неэффективным управлением муниципальной программой, недостаточной подготовкой управленческих кадров;

правовые риски – изменение федерального и регионального законодательства, непринятие или несвоевременное принятие необходимых муниципальных правовых актов, влияющих на мероприятия муниципальной программы.

Устранению (минимизации) рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, формирование эффективной системы управления и контроля за реализацией муниципальной программы (текущий мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы, осуществление внутреннего контроля исполнения мероприятий муниципальной программы, контроль достижения конечных результатов и эффективного использования финансовых средств).

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере развития строительства и обеспечения градостроительной деятельности, описание основных целей и задач программы, прогноз развития соответствующей сферы

Комплексное освоение территорий района, направленное на преодоление хаотичной, неорганизованной застройки, а также на развитие жилищного строительства в Иланском районе является основным приоритетным направлением деятельности Администрации Иланского района.

Для достижения цели муниципальной программы - повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Иланском районе, необходимо реализовать следующие направления:

обеспечить разработку и утверждение генеральных планов муниципальных образований Иланского района;

обеспечить актуализацию правил землепользования и застройки муниципальных образований Иланского района и схемы территориального планирования Иланского района;

создать условия для массового жилищного строительства;

обеспечить жилищное строительство Иланского района земельными участками, обустроенными коммунальной и транспортной инфраструктурой, в том числе под малоэтажное строительство и строительство жилья экономкласса.

Задачами, направленными на решение поставленной цели муниципальной программы, определены:

1.  Создание условий для увеличения объема ввода жилья.

2. Поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

3. Создание условий для эффективного, ответственного и профессионального управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий.

По итогам реализации муниципальной программы планируется:

обеспечить 2-х муниципальных образования из 10 генеральными планами;

актуализировать правила землепользования и застройки 9 сельских поселений района, схему территориального планирования Иланского района, правил землепользования и застройки муниципального образования город Иланский;

обеспечить долю ввода жилья с 0,33% в 2013 году до 0,6% в 2021 году;

обеспечить предоставление земельных участков для строительства в расчете на 10000 человек населения с 2,18 га в 2013 году до 2,46 га к 2021 году;

предоставить социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья с 1 семьи в 2013 году до 3 семей в 2015 году.

4. Механизация реализации основных мероприятий программы

1. В связи с ограниченностью средств районного бюджета и бюджетов поселений отсутствует возможность самостоятельной разработки проектов планировки и межевания территорий, поэтому для реализации основного мероприятия 1 «Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки городских и сельских поселений района» Администрацией Иланского района планируется участие в конкурсном отборе по распределению средств субсидии муниципальным образованиям Красноярского края на подготовку генеральных планов городских и сельских поселений, на разработку проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства, формирование и постановку земельных участков на кадастровый учет, проводимого в рамках реализации подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства на территории Красноярского края» государственной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края»

Порядок проведения конкурсного отбора на получение средств субсидии утвержден постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края».

Для участия в таком отборе предполагается долевое софинансирование расходов за счет средств местных бюджетов района на проведение работ по разработке генеральных планов в размере не менее 10% от стоимости работ.

2. В связи с ограниченностью средств районного бюджета и бюджетов поселений отсутствует возможность собственными силами произвести актуализацию правил землепользования и застройки 9 сельских поселений района, поэтому для реализации основного мероприятия 2 «Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования» Администрацией Иланского района планируется участие в конкурсном отборе по распределению средств субсидии муниципальным образованиям Красноярского края на актуализацию документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Красноярского края, проводимого в рамках реализации подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства на территории Красноярского края» государственной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края»

Порядок проведения конкурсного отбора на получение средств субсидии утвержден постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края».

Для участия в таком отборе предполагается долевое софинансирование расходов за счет средств местных бюджетов района на проведение работ по разработке генеральных планов в размере не менее 10% от стоимости работ.

3. Реализация основного мероприятия 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Иланском районе» осуществляется путем участия в рамках федеральных целевых программ в мероприятиях по обеспечению жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в рамках ФЦП «Жилище» и государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края».

Участником настоящей программы может быть молодая семья (далее – участник программы), члены которой являются гражданами РФ и где один из супругов не является гражданином РФ соответствующая следующим условиям:

возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на дату утверждения министерством строительства и архитектуры Красноярского края сводного списка молодых семей – участников программы на планируемый год, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом не превышает 35 лет (включительно).

заключившая брак в установленном законом порядке или воспитывающая ребенка (детей) без регистрации брака;

наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

поставленная на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года либо признанная органами местного самоуправления по месту постоянного жительства нуждающейся в улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 г. По тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Для целей настоящей программы при признании нуждающимися в улучшении жилищных условий молодые семьи включаются органами местного самоуправления в отдельные списки. При этом признания молодой семьи малоимущими не требуется.

Для участия в мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей» молодая семья предоставляет в Администрацию Иланского района:

- а) заявление по форме заполняется в Администрации Иланского района в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов). Заявление подписывается членами молодой семьи в возрасте старше четырнадцати лет. В случае подписания заявления несовершеннолетним от четырнадцати до восемнадцати лет должно быть письменное согласие его законных представителей на совершение им указанных действий. От имени недееспособного гражданина заявление подписывает его законный представитель;

б) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;

в) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распространяется);

г) документы о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, указанные в законе Красноярского края, устанавливающем порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

- Заявитель вправе по собственной инициативе представить в орган местного самоуправления по месту жительства:

- документ органа местного самоуправления, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий (выписка из решения органа местного самоуправления о поставке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или выписка из решения органа местного самоуправления о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма);

- документ органа местного самоуправления о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, указанных в абзацах седьмом, восьмом настоящего пункта, орган местного самоуправления запрашивает их по истечении 5 рабочих дней после представления документов, указанных в подпунктах «а» - «г» настоящего пункта, у органов и организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, если такие документы находятся в распоряжении этих органов и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами.

Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется молодой семье только 1 раз. Участие в программе является добровольной.

К членам молодой семьи относятся совместно проживающие супруг (супруга), дети.

Размер субсидии на приобретение или строительство жилья, предоставляемой участнику программы, составляет:

35 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями программы, для молодых семей, не имеющих детей, приобретающих на вторичном рынке жилье, введенное в эксплуатацию более чем за 2 года до приобретения;

40 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями программы, для молодых семей, имеющих 1 ребенка и более, а также для неполных молодых семей, приобретающих на вторичном рынке жилье, введенное в эксплуатацию более чем за 2 года до приобретения;

40 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями программы, для молодых семей, не имеющих детей и приобретающих на вторичном рынке жилье, введенное в эксплуатацию менее чем за 2 года до приобретения либо приобретающих жилье на первичном рынке жилья через уполномоченную организацию (далее – новое жилье);

45 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями программы, для молодых семей, имеющих 1 ребенка и более, для неполных молодых семей, и приобретающих жилье на вторичном рынке жилье, введенное в эксплуатацию менее чем за 2 года до приобретения либо приобретающих жилье на первичном рынке жилья через уполномоченную организацию;

50 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями программы, для молодых семей, не имеющих детей и осуществляющих строительство индивидуального жилого дома;

55 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями программы, для молодых семей, имеющих 1 ребенка и более, для неполных молодых семей, и осуществляющих строительство индивидуального жилого дома.

Расчет размера социальной выплаты участнику программы производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, количества членов семьи и нормы стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в Иланском районе Красноярского края. Норма стоимости 1 кв. метра общей площади жилья утверждается Постановлением Администрации района, но эта норма не должна превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья в Красноярском крае, определяемую уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства, указывается в свидетельстве и остается неизменным в течении всего срока его действия.

Норма общей площади жилья, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, предоставляемой участнику программы:

для семьи, состоящей из 2 человек, - 42 кв. метра;

для семьи, состоящей из 3 и более человек, - 18 кв. метров на каждого члена семьи.

Средняя стоимость жилья, применяемая при расчете размера социальной выплаты, предоставляемой участнику программы, определяется по формуле

СтЖ = Н x РЖ,

где:

СтЖ - средняя стоимость жилья, применяемая при расчете размера социальной выплаты;

Н - норма стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, утвержденная Постановлением Администрации Иланского района;

РЖ - норма общей площади жилья, определяемая в соответствии с требованиями программы.

Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства, для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, устанавливаются Законом Красноярского края.

Право на получение социальной выплаты удостоверяется свидетельством о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья (далее - свидетельство).

Свидетельство является именным документом, удостоверяющим право участника программы на получение социальной выплаты. Свидетельство не является ценной бумагой, не подлежит передаче другому лицу, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия свидетельства - 9 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

Для участия в мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей» молодая семья подает в Администрацию Иланского района заявление и документы, подтверждающие их право на участие в программе. Администрация Иланского района до 1 сентября текущего года по результатам проверки документов, подтверждающих право граждан на участие в программе, принимают решение о признании граждан участниками программы, формируют списки участников программы в хронологической последовательности, соответствующей дате принятия решения о признании граждан участниками программы, и представляют в министерство данные списки с документами, подтверждающими право молодых семей на участие в программе.

Молодые семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий в один и тот же день, включаются в данные списки по старшинству одного из супругов (одного родителя в неполной семье).

Министерство на основании предоставленных списков молодых семей - участников, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, документов, представленных Администрацией Иланского района, до 1 сентября года, предшествующего планируемому году, формирует сводный список участников программы в хронологической последовательности, соответствующей дате принятия решения о признании граждан участниками программы.

В пределах выделенных Иланскому району средств Администрация Иланского района на основании представленного им в министерство списка молодых семей – участников, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и полученных от молодых семей – участников программы заявлений о выдаче свидетельства формирует и утверждает список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в текущем году (далее - список претендентов на получение социальных выплат в текущем году), список молодых семей, включенных в резерв на получение социальных в текущем году.

Администрация Иланского района в срок до 15 февраля текущего года представляет в министерство список претендентов на получение социальных выплат в текущем году, а также списки молодых семей, включенных в резерв на получение социальных выплат в текущем году.

Действия, связанные с подачей документов в соответствующие органы, в целях признания молодой семьи участницей мероприятия «Обеспечения жильем молодых семей» и ее участия в программе могут осуществляться одним из членов молодой семьи либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

Социальная выплата предоставляется молодой семье - участнику мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» на приобретение у любых физических и (или) юридических лиц одного жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям, выбранного для постоянного проживания, и может быть использована в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение или строительство индивидуального жилого дома, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или займам, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам. Использование социальных выплат на уплату иных процентов или штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам не допускается.

Социальная выплата может быть использована молодой семьей – участником, которая является членом жилищного накопительного кооператива и для которой кооперативом приобретено жилое помещение, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после чего данное жилое помещение переходит в собственность молодой семьи.

Социальная выплата может быть использована на приобретения жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья.

Приобретаемое молодой семьей – участником мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» за счет социальной выплаты жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) должно находится на территории Красноярского края.

Общая площадь приобретаемого жилья в расчете на каждого члена семьи не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной Администрацией Иланского района в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения жилья. Приобретаемое или построенное жилое помещение оформляется в установленном порядке в общую собственность всех членов молодой семьи, включенных в свидетельство.

После заключения договора купли-продажи или кредитного договора с банком на кредитование строительства жилья молодая семья – участник программы снимается с учета в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий.

Возможными формами участия организаций в реализации программы, за исключением организаций, предоставляющих ипотечные кредиты и займы, могут являться такие, как участие в софинансировании предоставления социальных выплат, предоставление материально-технических ресурсов на строительство жилья для участников программы, а также иные формы поддержки.

Конкретные формы участия этих организации программы определяются в соглашении, заключаемом между организацией и Администрацией Иланского района.

При недостаточности финансирования из федерального бюджета и (или) краевого бюджета недостающий объемом средств компенсируются из местного бюджета.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, по предоставлению субсидий участникам программы, является Администрация Иланского района.

Контроль за ходом выполнения мероприятий программы по предоставлению субсидий осуществляет Администрации Иланского района.

Размер субсидии, предоставляемой участнику программы, рассчитывается Администрацией Иланского района.

Оформление и выдача свидетельства осуществляется Администрацией района.

Порядок предоставления участникам программы субсидий на приобретение или строительство жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа, рассмотрения и признания уважительными причин, при которых реализация суммы субсидии в установленный срок не была осуществлена, определяется постановлением Администрации Иланского района.

Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении молодой семьи из списка молодых семей - участников программы), принимается Администрацией Иланского района:

а) получения социальной выплаты на приобретение или строительство жилья кем-либо из членов молодой семьи;

б) переезда в другое муниципальное образование на постоянное место жительства;

в) выявления недостоверных сведений в представленных документах;

г) письменного отказа молодой семьи от участия в Программе;

д) изменения других условий, в результате чего отпали основания для признания молодой семьи участницей Программы (изменение состава молодой семьи, достижение возраста 35 лет (включительно) одним из супругов, утрата молодой семьей нуждаемости в жилых помещениях);

е) выявления факта несоответствия условиям Программы либо невыполнения условий Программы, в соответствии с которыми молодая семья была признана участником Программы.

Если у молодой семьи после снятия с учета вновь возникло право на получение социальных выплат, то ее повторная постановка на учет производится на общих основаниях.

- 5. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменения состояний) уровня и качества жизни населения, состояния сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере развития строительства и обеспечение градостроительной деятельности

1. Подготовка документов территориального планирования Иланского района Красноярского края и населенных пунктов Иланского района, в том числе разработка генерального плана Карапсельского сельсовета и города Иланский, актуализация документов территориального планирования городских и сельских поселений.

2. Предоставление субсидий участникам программы на приобретение или строительство жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа. Обеспечение жильем 3 молодых семей.

6. Перечень отдельных мероприятий программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

1. В рамках реализации муниципальной программы предусмотрена реализация четырех основных мероприятий:

основное мероприятие 1 «Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки городских и сельских поселений района»,

основное мероприятие 2 «Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования»,

основное мероприятие 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Иланском районе»,

основное мероприятие 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

2. Реализация основного мероприятия 1 «Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки городских и сельских поселений района» планируется в 2016, 2018 году.

В результате реализации указанного мероприятия планируется разработать и утвердить генеральные планы двух самых крупных поселений района из десяти (город Иланский и Карапсельский сельсовет). Таким образом, доля муниципальных образований района на территории, которых утверждены генеральные планы составит 30%.

3. Реализация основного мероприятия 2 «Актуализация документов территориального планирования и градостроительного» также планируется в 2016-2017 годах.

Результатом реализации данного мероприятия станет актуализация правил землепользования и застройки 9 сельских поселений района, и доля актуализированных документов территориального планирования сельских поселений района составит 100%.

4. Реализация основного мероприятия 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Иланском районе» планируется в 2014-2018 годах.

Реализация мероприятий во многом зависит от финансовых возможностей бюджетов поселений района, наделенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочиями по обеспечению малоимущих граждан жильем, в участии в реализации государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края».

В 2014 планируется обеспечить нуждающихся 2-мя квартирами, в 2015 году – 3-мя квартирами.

5. Реализация основного мероприятия 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» планируется в 2014-2018 годах, то есть на всем этапе реализации муниципальной программы.

Данное основное мероприятие направлено на содержание МКУ «Отдел архитектуры и градостроительной деятельности».

Реализация основного мероприятия должна обеспечить высокий уровень исполнения расходов за счет средств краевого и районного бюджетов на весь период реализации мероприятия (5 балов ежегодно), соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (5 балов ежегодно).

Количество оказанных муниципальных услуг к 2021 году составит 200 единиц. Доля прошедших повышение квалификации в течении года составит 25 процентов ежегодно.

Значение целевых показателей и показателей результативности утверждены в приложении 1 к паспорту муниципальной программы. Значение целевых показателей на долгосрочный период утверждены в приложении 2 к паспорту программы.

7. Информация о распределении планируемых расходов по основным мероприятиям программы, подпрограммам с указанием главных распределителей средств районного бюджета, а также по годам реализации программы

1. На реализацию основного мероприятия 1 «Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки городских и сельских поселений района» планируется:

в 2016-2017 году 1195,25 тыс. рублей, в том числе: 582,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 64,85 тыс. рублей – средства районного бюджета, 547,5 тыс. рублей – средства бюджетов поселений района,

в2018 году планируется 112,0 тыс. рублей –средства районного бюджета.

в2019 году планируется 1112,0 тыс. рублей –средства районного бюджета.

ГРБС – Администрация Иланского района.

Основное мероприятие 1 планируется к реализации в 2016-2017 годах.

2. На реализацию основного мероприятия 2 «Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования» предусмотрено:

1) в 2016 году 779,4 тыс. рублей, в том числе: 701,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 78,044 тыс. рублей – средства районного бюджета;

2) в 2017 году 2740,3 тыс. рублей, в том числе: 2466,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 232,8 тыс. рублей – средства районного бюджета, 41,26 тыс. рублей –средства бюджета поселения;

3) в 2018 году 1112,0 тыс. рублей, в том числе: 1000,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 112,0  тыс. рублей – средства районного бюджета.

ГРБС – Администрация Иланского района.

Основное мероприятие 2 планируется к реализации в 2016-2017 годах.

3. Реализация основного мероприятия 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Иланском районе» планируется в 2014-2019 годах.

ГРБС – Администрация Иланского района.

Общая сумма расходов на период реализации мероприятия составляет 3337,7 тыс. рублей, в том числе: 795,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 2004,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 537,1 тыс. рублей – средства бюджетов поселений района.

По годам реализации финансирование основного мероприятия 3 предусмотрено следующим образом:

1) в 2014 году общая сумма расходов составит 927,4 тыс. рублей, в том числе: 240,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 582,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 105,1 тыс. рублей – средства бюджетов поселений района;

2) в 2015 году общая сумма расходов составит 2410,3 тыс. рублей, в том числе: 555,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 1422,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 432,0 тыс. рублей – средства бюджетов поселений района.

4. Реализация основного мероприятия 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» планируется в 2014-2030 в 2016-2017 году в 2016-2017 году годах.

ГРБС – Администрация Иланского района.

Общая сумма расходов на период реализации мероприятия составляет 22607,989 тыс. рублей, в том числе: 19150,989  тыс. рублей – средства районного бюджета, 3457,0 тыс. рублей – средства бюджетов поселений района.

По годам реализации финансирование основного мероприятия 4 предусмотрено следующим образом:

1) в 2014 году общая сумма расходов составит 1672,0 тыс. рублей, в том числе: 1250,0 тыс. рублей – средства районного бюджета, 422,0 тыс. рублей – средства бюджетов поселений района;

2) в 2015 году общая сумма расходов составит 1600,1 тыс. рублей, в том числе: 1155,1 тыс. рублей – средства районного бюджета, 445,0 тыс. рублей – средства бюджетов поселений района;

3) в 2016 году общая сумма расходов составит 1324,794 тыс. рублей, в том числе: 1181,9 тыс. рублей – средства районного бюджета, 207,5 тыс. рублей – средства бюджетов поселений района;

4) в 2017 году общая сумма расходов составит 1867,795 тыс. рублей, в том числе: 1660,295 тыс. рублей – средства районного бюджета, 207,5 тыс. рублей – средства бюджетов поселений района;

5) в 2018 году общая сумма расходов составит 2273,9 тыс. рублей, в том числе: 1838,9 тыс. рублей – средства районного бюджета, 435,0 тыс. рублей – средства бюджетов поселений района;

6) в 2019 году общая сумма расходов составит 2793 тыс. рублей, в том числе: 2358,0 тыс. рублей – средства районного бюджета, 435,0 тыс. рублей – средства бюджетов поселений района;

7) в 2020 году общая сумма расходов составит 2539,8 тыс. рублей, в том числе: 2104,8 тыс. рублей – средства районного бюджета, 435,0 тыс. рублей – средства бюджетов поселений района;

8)  в 2021 году общая сумма расходов составит 2539,8 тыс. рублей, в том числе: 2104,8 тыс. рублей – средства районного бюджета, 435,0 тыс. рублей – средства бюджетов поселений района;

9) в 2022 году общая сумма расходов составит 2539,8 тыс. рублей, в том числе: 2104,8 тыс. рублей – средства районного бюджета, 435,0 тыс. рублей – средства бюджетов поселений района.

Объем финансирования мероприятия в 2017-2022 годах может быть увеличен на сумму межбюджетных трансфертов, определенных соглашением, в случае передачи полномочий по градостроительной деятельности от города Иланский.

Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям муниципальной программы приведена в приложении 1 к муниципальной программе.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию программы с учетом источников финансирования, в том числе краевого бюджета, и бюджетов муниципальных образований района, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в разработке и реализации программы

1. Источником финансирования программы являются средства районного бюджета, а также межбюджетные трансферты из федерального и краевого бюджетов, а также бюджетов поселений района.

Общий объем финансирования программы: всего –  29828,294 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет средств районного бюджета – 16641,594тыс. рублей, в т.ч. по годам:

2014 г. – 1250,0 тыс. рублей;

2015 г. – 1155,1 тыс. рублей;

2016 г. – 1324,794 тыс. рублей;

2017 г. – 1893,1 тыс. рублей;

2018 г. – 1898,2 тыс. рублей;

2019 г. –2470,0   тыс. рублей;

2020г. – 2216,8 тыс. рублей;

2021г. – 2216,8 тыс. рублей;

2022г. – 2216,8 тыс. рублей.

за счет средств краевого бюджета –7808,1 тыс. рублей, в т.ч. по годам:

2014 г. – 582,1 тыс. рублей;

2015 г. – 1422,8 тыс. рублей;

2016 г. – 1284,3 тыс. рублей;

2017 г. – 2466,2 тыс. рублей;

2018 г. – 1052,7 тыс. рублей;

2019 г. – 1000,0 тыс. рублей;.

за счет средств федерального бюджета – 795,7 тыс. рублей, в т.ч. по годам:

2014 г. – 240,2 тыс. рублей;

2015 г. – 555,5 тыс. рублей;

за счет средств бюджетов поселений – 4582,9 тыс. рублей, в т.ч. по годам:

2014 г. – 527,1 тыс. рублей;

2015 г. – 877,0 тыс. рублей;

2016 г. – 755,0 тыс. рублей;

2017 г. – 248,8 тыс. рублей;

2018 г. – 435,0 тыс. рублей;

2019 г. – 435,0 тыс. рублей;

2020 г. – 435,0 тыс. рублей;

2021 г. – 435,0 тыс. рублей;

2022 г. – 435,0 тыс. рублей.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Иланского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы приведена в приложении 2 к муниципальной программе.

2. Финансирование основного мероприятия 1 программы предусмотрено за счет средств краевого бюджета (90%), а также за счет средств районного бюджета и бюджета города Иланский (10%).

Финансирование основного мероприятия 2 программы предусмотрено за счет средств краевого бюджета (90%), а также за счет средств районного бюджета (10%).

Финансирование основных мероприятий 3, 4 программы предусмотрено за счет средств федерального и краевого бюджета, а также за счет бюджетов поселений района.

- Приложение № 1

- к Паспорту муниципальной программы Иланского района «Развитие строительства и обеспечение градостроительной деятельности на территории Иланского района»

Перечень целевых показателей муниципальной программы Иланского района с указанием планируемых 
к достижению значений в результате реализации муниципальной программы Иланского района

| № п/п | Цели, целевые показатели муниципальной программы Иланского района | Единица измерения | Год, предшествующий реализации муниципальной программы Иланского района - 2013 | Годы реализации муниципальной программы Иланского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | годы до конца реализации муниципальной программы Иланского района в пятилетнем интервале |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2025 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Цель 1. Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Иланском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Общая площадь жилых домов введенных в эксплуатацию | кв. м. | 1737,0 | 2464,7 | 3515,9 | 2427,9 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 |
|  | Целевой показатель 2. Площадь земельных участков, предоставлены в отчетном периоде для строительства в расчете на 10000 человек населения | га | 2,18 | 8,6 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |

- Приложение № 1

- к муниципальной программы Иланского района «Развитие строительства и обеспечение градостроительной деятельности на территории Иланского района»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Иланского района
за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней 
бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов

(тыс.рублей)

| Статус (муниципальная программа, мероприятие программы) | Наименование программы, мероприятий программы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | «Развитие строительства и обеспечение градостроительной деятельности на территории Иланского района» | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 3905,0 | 2651,8 | 2651,0 | 2651,0 | 11860,4 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х | 3905,0 | 2651,8 | 2651,0 | 2651,0 | 11860,4 |
| Мероприятие 1 | Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки городских и сельских поселений | Всего по мероприятию | х | х | х | х | 1112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 1448,0 |
| Мероприятие 2 | Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования | Всего по мероприятию | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Мероприятие 2.1 | Актуализация правил землепользования и застройки муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2 | Актуализации схемы территориального планирования Иланского района района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 | Обеспечение жильем молодых семей в Иланском районе | Всего по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1 | Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений | Всего по мероприятию | Х | Х | Х | Х | 2793,0 | 2539,8 | 2539,8 | 2539,8 | 10412,4 |
|  |  |  | 980 | 0113 | 08981610 | 610 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 980 | 0113 | 0898161 | 110 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 980 | 0113 | 0890081640 | 110 | 1699,0 | 1772,0 | 1772,0 | 1772,0 | 7015,0 |
|  |  |  | 980 | 0113 | 0890081610 | 240 | 659,0 | 332,8 | 332,8 | 332,8 | 1657,4 |
|  |  |  | 980 | 0113 | 08981640 | 110 | 412,9 | 430,7 | 430,7 | 430,7 | 1705,0 |
|  |  |  | 980 | 0113 | 08981640 | 240 | 22,1 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 35,0 |

- Приложение № 2

к муниципальной программы Иланского района «Развитие строительства и обеспечение градостроительной деятельности на территории Иланского района»

- Перечень показателей результативности об отдельном мероприятии
муниципальной программы Иланского района «Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки городских и сельских поселений»

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля муниципальных образований района на территории которых разработаны генеральные планы | % | Администрация Иланского района | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |

- Приложение № 3

к муниципальной программы Иланского района «Развитие строительства и обеспечение градостроительной деятельности на территории Иланского района»

- Перечень показателей результативности об отдельном мероприятии

- муниципальной программы Иланского района «Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования»

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля актуализированных документов территориального планирования | % | Администрация Иланского района | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Приложение № 4

к муниципальной программы Иланского района «Развитие строительства и обеспечение градостроительной деятельности на территории Иланского района»

- Перечень показателей результативности об отдельном мероприятии
муниципальной программы Иланского района «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.1 | Уровень исполнения расходов за счет средств районного бюджета | баллы | Отчетные данные | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.1.2 | Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности | баллы | Отчетные данные | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.1.3 | Доля прошедших повышение квалификации в течении года | баллы | Отчетные данные | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1.1.4 | Количество оказанных муниципальных услуг | баллы | Отчетные данные | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 |

- Приложение № 5

к муниципальной программы Иланского района «Развитие строительства и обеспечение градостроительной деятельности на территории Иланского района»

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Иланского района (средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов)

(тыс.рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, мероприятий муниципальной программы | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие строительства и обеспечение градостроительной деятельности на территории Иланского района» | Всего | 3905,0 | 2651,8 | 2651,8 | 2651,8 | 11860,4 |
|  |  | в том числе: | х | х | х | х | х |
|  |  | федеральный бюджет (*) | х | х | х | х | х |
|  |  | краевой бюджет | 1000,0 | х | х | х | 1000,0 |
|  |  | районный бюджет | 2470,0 | 2216,8 | 2216,8 | 2216,8 | 9120,4 |
|  |  | бюджет поселений | 435,0 | 435,0 | 435,0 | 435,0 | 1740,0 |
| Мероприятие 1 | Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки городских и сельских поселений | Всего | 1112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 1448,0 |
|  |  | в том числе: | х | х | х | х | х |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | х |
|  |  | краевой бюджет | 1000,0 | x | x | x | 1000,0 |
|  |  | районный бюджет | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 448,0 |
| Мероприятие 2 | Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований района | Всего | х | х | х | х | х |
|  |  | в том числе: | х | х | х | х | х |
|  |  | федеральный бюджет (*) | х | х | х | х | х |
|  |  | краевой бюджет | х | х | х | х | х |
|  |  | районный бюджет | х | х | х | х | х |
|  |  | бюджет поселений | х |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 | Обеспечение жильем молодых семей в Иланском районе | Всего | х | х | х | х | х |
|  |  | в том числе: | х | х | х | х | х |
|  |  | федеральный бюджет (*) | х | х | х | х | х |
|  |  | краевой бюджет | х | х | х | х | х |
|  |  | районный бюджет | х |  |  |  |  |
| Мероприятие 4 | Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений | Всего | 2793,0 | 2539,8 | 2539,8 | 2539,8 | 10412,4 |
|  |  | в том числе: | х | х | х | х | х |
|  |  | федеральный бюджет (*) | х | х | х | х | х |
|  |  | краевой бюджет | х | х | х | х | х |
|  |  | районный бюджет | 2358,0 | 2104,8 | 2104,8 | 2104,8 | 8672,4,0 |
|  |  | бюджет поселений | 435,0 | 435,0 | 435,0 | 435,0 | 1740,0 |

- Приложение № 6

к муниципальной программы Иланского района «Развитие строительства и обеспечение градостроительной деятельности на территории Иланского района»

Информации об отдельном мероприятии
муниципальной программы Иланского района «Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки городских и сельских поселений»

| 1. | наименование отдельного мероприятия | Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки городских и сельских поселений |
| --- | --- | --- |
| 2. | наименование муниципальной программы | Развитие строительства и обеспечение градостроительной деятельности на территории Иланского района |
| 3. | сроки реализации отдельного мероприятия | 2014-2030 |
| 4. | цель реализации отдельного мероприятия | Создание условий для увеличения объемов ввода жилья |
| 5. | наименование главного распорядителя бюджетных средств, ответственного за реализацию отдельного мероприятия | Администрация Иланского района Красноярского края |
| 6. | ожидаемые результаты от реализации отдельного мероприятия, перечень показателей результативности | Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Иланском районе |
| 7. | перечень показателей результативности | доля подготовленных генеральных планов |
| 8. | информация по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия | 2017 г – 0 тыс. руб. 2018 г – 112,0 тыс. руб. 2019 г – 1112,0 тыс. руб. 2020 г – 112,0 тыс. руб. 2021 г- 112,0 тыс. руб 2022 г- 112,0 тыс. руб. |
| 9. | описание механизмов реализации отдельного мероприятия программы | Подача пакета документов для отбора муниципальных образований Получение субсидии из краевого бюджета Проведение работ по подготовке документов Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №514-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» |

- Приложение № 7

к муниципальной программы Иланского района «Развитие строительства и обеспечение градостроительной деятельности на территории Иланского района»

Информации об отдельном мероприятии муниципальной программы Иланского района «Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования»

| 1. | наименование отдельного мероприятия | Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования |
| --- | --- | --- |
| 2. | наименование муниципальной программы | Развитие строительства и обеспечение градостроительной деятельности на территории Иланского района |
| 3. | сроки реализации отдельного мероприятия | 2014-2030 |
| 4. | цель реализации отдельного мероприятия | Создание условий для увеличения объемов ввода жилья |
| 5. | наименование главного распорядителя бюджетных средств, ответственного за реализацию отдельного мероприятия | Администрация Иланского района Красноярского края |
| 6. | ожидаемые результаты от реализации отдельного мероприятия, перечень показателей результативности | Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Иланском районе |
| 7. | перечень показателей результативности | доля актуализированных документов территориального планирования |
| 8. | информация по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия | 2017 г – 2740,3 тыс. руб. краевой бюджет – 2466,2 тыс. руб. районный бюджет – 232,8 тыс. руб. бюджеты поселений – 41,26 тыс. руб. 2018 г - 0 тыс. руб. 2019 г – 0 тыс. руб. 2020 г – 0 тыс. руб. 2021 г – 0 тыс. руб. |
| 9. | описание механизмов реализации отдельного мероприятия программы | Подача пакета документов для отбора муниципальных образований Получение субсидии из краевого бюджета Проведение работ по подготовке документов Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №514-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» |

- Приложение № 8

к муниципальной программы Иланского района «Развитие строительства и обеспечение градостроительной деятельности на территории Иланского района»

Информации об отдельном мероприятии
муниципальной программы Иланского района «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

| 1. | наименование отдельного мероприятия | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 2. | наименование муниципальной программы | Развитие строительства и обеспечение градостроительной деятельности на территории Иланского района |
| 3. | сроки реализации отдельного мероприятия | 2014-2030 |
| 4. | цель реализации отдельного мероприятия | Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Иланском районе |
| 5. | наименование главного распорядителя бюджетных средств, ответственного за реализацию отдельного мероприятия | Администрация Иланского района Красноярского края |
| 6. | ожидаемые результаты от реализации отдельного мероприятия, перечень показателей результативности | Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Иланском районе |
| 7. | перечень показателей результативности | Уровень исполнения расходов за счет средств краевого и районного бюджетов Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности Доля прошедших повышение квалификации в течении года Количество оказанных муниципальных услуг |
| 8. | информация по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия | 2017 г – 1867,795 тыс. руб. 2018 г – 2071,0 тыс. руб. 2019 г – 2293,0 тыс. руб. 2020 г – 2006,4 тыс. руб. 2021 г – 2006,4 тыс. руб. |
| 9. | описание механизмов реализации отдельного мероприятия программы | Постановление Администрации Иланского района Красноярского края от 24.11.2016 №489-п «Об утверждении административного регламента «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»; Постановление Администрации Иланского района Красноярского края от 14.08.2014 №1086-п «От утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка»; Постановление Администрации Иланского района Красноярского края от 19.11.2013 №1189-п «Об утверждении административного регламента «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию»; Постановление Администрации Иланского района Красноярского края от 24.11.2016 №487-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «По приему заявлений и выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»; Постановление Администрации Иланского района Красноярского края от 24.11.2016 №488-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «По приему заявлений и выдаче решения об утверждении документации по планировке территории»; Постановление Администрации Иланского района Красноярского края от 24.11.2016 №490-п «От утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «По приему заявлений и выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»; Постановление Администрации Иланского района Красноярского края от 24.11.2016 №491-п «Об утверждении административного по предоставлению муниципальной услуги «По выдаче сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»; Постановление Администрации Иланского района Красноярского края от 19.11.2013 №1188-п «Об утверждении Административного регламента»; Постановление Администрации Иланского района Красноярского края от 19.11.2013 №1190-п «Об утверждении Административного регламента»; Постановление Администрации Иланского района Красноярского края от 19.11.2013 №1190-п «Об утверждении Административного регламента». |